

**Contenido:**

* El acceso de GitHub
* Product Backlog.- Acceso a Trello
* Fichas de Backlog.- Acceso a Trello
* Calendarización de los Sprint

**Acceso a GitHub**

[*https://github.com/apapik/ActividadIntegradoraUnidad1Scrum.git*](https://github.com/apapik/ActividadIntegradoraUnidad1Scrum.git)

**Acceso a Trello.- Product Backlog y Tarjeras de Sprints**

[*https://trello.com/b/XRMPOh6g/aplicacion-residencial-los-robles*](https://trello.com/b/XRMPOh6g/aplicacion-residencial-los-robles)

**Candelarización de Sprints**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 |
| **0100 – Historia 1.- Pagina de Inicio** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 – Mock up | 3 | PO | Ok |  |  |  |  |  |
| 0102 – Casos de Prueba | 3 | QA | Ok |  |  |  |  |  |
| 0103 – Desarrollo de pagina | 8 | Dev | Ok | Ok |  |  |  |  |
| 0104 – Ejecución de Pruebas | 5 | QA |  | Ok |  |  |  |  |
| **0200 – Historia 2.- Pagina de Contacto** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 – Mock up | 3 | PO | Ok |  |  |  |  |  |
| 0202 – Casos de Prueba | 3 | QA | Ok |  |  |  |  |  |
| 0203 – Desarrollo de pagina | 8 | Dev | Ok | Ok |  |  |  |  |
| 0204 – Funcionalidad de formulario de contacto | 8 | Dev | Ok | Ok |  |  |  |  |
| 0205 – Ejecución de Pruebas | 5 | QA |  | Ok |  |  |  |  |
| **0300 – Historia 3.- Pasarela de Pagos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 – Mock up | 3 | PO | Ok |  |  |  |  |  |
| 0302 – Casos de Prueba | 3 | QA | Ok |  |  |  |  |  |
| 0303 – Desarrollo de pagina | 5 | Dev |  |  | Ok |  |  |  |
| 0304 – Implementación de API de pago a Bancos | 8 | Dev |  |  | ok |  |  |  |
| 0305 – Implementación de validaciones de Pagos | 8 | Dev |  |  | ok |  |  |  |
| 0306 – Implementación de resguardo de información en BD | 5 | Dev |  |  | ok |  |  |  |
| 0307 – Ejecución de Pruebas | 8 | QA |  |  | ok |  |  |  |
| **0400 – Historia 4.- Registro de Pagos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 – Mock up | 3 | PO | ok |  |  |  |  |  |
| 0402 – Casos de Prueba | 3 | QA | ok |  |  |  |  |  |
| 0403 – Desarrollo de pagina | 5 | Dev |  |  |  | Ok |  |  |
| 0404 – Implementación de resguardo de información en BD | 5 | Dev |  |  |  | Ok |  |  |
| 0405 – Ejecución de Pruebas | 5 | QA |  |  |  | Ok |  |  |
| **0500 – Historia 5.- Botón de Alerta** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 – Mock up | 3 | PO | ok |  |  |  |  |  |
| 0502 – Casos de Prueba | 3 | QA | ok |  |  |  |  |  |
| 0503 – Desarrollo de pagina | 3 | Dev |  |  |  |  | Ok |  |
| 0504 – Implementación de API de pago a Bancos | 5 | Dev |  |  |  |  | Ok |  |
| 0505 – Implementación de validaciones de Pagos | 5 | Dev |  |  |  |  | Ok |  |
| 0506 – Ejecución de Pruebas | 5 | QA |  |  |  |  | Ok |  |
| **0600 – Historia 6.- Actividades de QA para Release** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0601 – Casos de Prueba de Regresión | 3 | QA | ok |  |  |  |  |  |
| 0602 – Ejecución de Regresión | 8 | QA |  |  |  |  |  | Ok |
| 0603 – Revisión de Documentación Final | 3 | PO/Dev/QA |  |  |  |  |  | Ok |
| 0604 – Entrega para Pruebas de UAT | 3 | PO |  |  |  |  |  | Ok |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |