**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SISTEMAS WEB**

**PROYECTO II**

**Zapopan, Jal. 09 de marzo de 2025**

**Actividad integradora 2. El backlog y el spring Schedule del proyecto**

Unidad 2

Alumno: Arturo Papik Delgado García

**El backlog y el sprint Schedule del proyecto**

**Definición.**

Las tareas y sprint los trabajo en un board de trello que se encuentra en el siguiente link: <https://trello.com/b/wS61X3YY/actividad-1-aplicacion-de-scrum-aplicacion-movil-de-comercio-electronico>

**La candelarización se muestra en el siguiente docuemnto.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 |
| **0100 – Historia 1.- Control de Usuario** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 Realizar Pagina de acceso | 3 | Dev | Ok |  |  |  |  |  |
| 0102 Agregar Opciones de Registro e Inicio de Sesión | 3 | Dev | Ok |  |  |  |  |  |
| 0103 Agregar campos de Usuario y Password | 5 | Dev | Ok |  |  |  |  |  |
| 0104 Acceso a Pagina Principal | 3 | Dev | OK |  |  |  |  |  |
| 0105 Crear menu de navegacion entre páginas | 5 | Dev | OK |  |  |  |  |  |
| 0107 Crear DB para registro de usuario | 5 | Dev | OK | OK |  |  |  |  |
| 0106 Ejecución de Pruebas | 8 | QA | OK | OK |  |  |  |  |
| **0200 – Historia 2.- Formas de Pago** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 Crear Pagina de Formas de Pago | 3 | Dev |  | OK |  |  |  |  |
| 0202 Crear dropdown de formas de pago | 3 | Dev |  | OK |  |  |  |  |
| 0203 Crear edición de formas de Pago | 5 | Dev |  | Ok | OK |  |  |  |
| 0204 Crear Navegación de formas de pago | 3 | Dev |  | Ok |  |  |  |  |
| 0205 Ejecución de Pruebas | 8 | QA |  | Ok | OK |  |  |  |
| 0206 Crear DB para registro de formas de pago | 5 | Dev |  | OK | OK |  |  |  |
| **0300 – Historia 3.- Productos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 Crear Página de Productos Adicionales | 3 | Dev |  |  | OK |  |  |  |
| 0302 Crear display de movimientos realizados | 3 | Dev |  |  | OK |  |  |  |
| 0303 Crear link para punto de contacto y envie notificación a Administrador | 5 | Dev |  |  | Ok | OK |  |  |
| 0304 Ejecución de Pruebas | 8 | QA |  |  | Ok | OK |  |  |
| **0400 – Historia 4.- Proceso de Pago** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 Preparar aplicación para recibir pagos mediante móvil o reloj | 3 | Dev |  |  |  | OK |  |  |
| 0402 Crear envío de notificaciones | 3 | Dev |  |  |  |  | OK |  |
| 0403 Ejecución de Pruebas | 5 | QA |  |  |  |  | OK |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |